Додаток до рішення сесії від березня 2020 року № - 49/VІI

**ЗВІТ**

про виконання програми розвитку житлово-комунального господарства, дорожньої інфраструктури та благоустрою населених пунктів Раївської сільської ради

Утримання доріг місцевого значення в зимовий період доручено спеціалізованій підрядній організації. Утримання доріг комунальної власності забезпечується за допомогою залучення місцевих агровиробників та комунального підприємства «Раївське».

Багато уваги протягом року приділено забезпеченню зовнішнього освітлення населених пунктів сільської ради. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток місцевої інфраструктури та місцевого бюджету освітлено с.Вільне, с.Новий Посьолок, с.Павлівка. Загальна протяжність підключених/відновлених ліній освітлення складає 16,899 км, кошти на відновлення – 2614,67 тис.грн.

Виконано капітальний ремонт трубопроводу до села Панасівка, що дозволить забезпечити абонентів якісною питною водою, витрачено 2030,81 тис.грн.

Введено в експлуатацію об’єкт «Капітальний ремонт водонапірної башти та підвідних водопроводів для водопостачання с.Кодацьке», що дозволить покращити водозабезпечення населення та підвищити якість надаваних послуг. Вартість ремонту склала 1104,53 тис.грн.

Завершено роботи з реконструкції котельної в школі с.Василівка-на-Дніпрі, яка тепер опалюватиметься за допомогою твердопаливних котлів, що дозволить знизити вартість експлуатаційного утримання будівлі та навантаження на сільський бюджет. Загальна вартість проекту склала 3612,76 тис.грн (в тому числі з державного бюджету 3431,37 тис.грн, з місцевого – 181,39 тис.грн).

За рахунок бюджетних коштів сільської ради у 2019 році виконано наступні роботи по водопровідним мережам, в т.ч.:

- поточний ремонт водопровідної мережі на загальну суму 262,67026 тис. грн в т. ч.:

- с. Миролюбівка 242,57726 тис. грн;

- с. Новогніде 20,093 тис. грн;

- поточний ремонт каналізаційної мережі с. Раївка 84,588 тис. грн;

За рахунок бюджетних коштів сільської ради у 2019 році виконано наступні роботи з благоустрою в т.ч.:

- поточний ремонт мереж вуличного освітлення на загальну суму 522,11032 тис. грн;

- сплачено за спожиту електроенергію по вуличному освітленню – 379,19159 тис. грн;

- вивезення твердих побутових відходів - 84,588 тис. грн;

- транспортування сміття та покіс трави комунальним підприємством – 435,26794 тис. грн;

- поточний ремонт доріг – 181,00416 тис. грн;

- на придбання предметів та матеріалів використано 92,93464 тис. грн.

В грудні 2019 року наша громада приєдналась до всеукраїнської мережі енергоменеджерів, яка організована Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» (далі - АМУ) в рамках проекту, що реалізується спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини.

Заплановано, що в рамках співпраці протягом 2019-2020 років представники громади прийматимуть участь в навчанні енергоменеджерів, отримають технічну та консультаційну підтримку, а також братимуть участь в грантових програмах від уряду Німеччини.